### 职业病危害因素评价项目流程说明

#### 商务前期阶段

一、新建项目、扩建项目：

需要做职业病危害因素三同时：职业病危害因素预评价-职业病危害因素设计专篇-职业病危害因素控制效果评价

| 预评价报价资料报价阶段收集与目的 （职业卫生的预评和控效是可以同一家机构做） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 可收集资料 | 收集资料的目的 | 备注 |
| 1 | 立项文件/设计材料/可研 | 通过分析查阅项目基本信息、项目规模、涉及的原辅材料、生产设备、生产工艺以及产品，初步判断： （1）项目行业是否在我们机构资质范围内； （2）可能涉及的危害因素、规模、风险类别； （3）通过规模，行业等给初步的价格 | 现阶段无法提供立项/可研等设计材料，可以通过收集序号2的资料，进行咨询报价 |
| 2 | 不能提供立项或可研资料，需要收集以下：企业概况、劳动定员、生产产品、生产工艺、原辅材料、生产设备、产品、厂区布局 | 通过收集以上资料初步判断： （1）项目行业是否在我们机构资质范围内； （2）可能涉及的危害因素，规模、风险类别； （3）通过规模，行业等给初步的价格 | 生产工艺、原辅材料、设备、产品、岗位定员、厂区平面布局等内容从环评/安评报告中查找 |

职业病危害因素防护设施设计专篇：

和甲方沟通对接；此项为外委设计院出具

| 控制效果评价报价阶段资料收集与目的 （职业卫生的预评和控效是可以同一家机构做） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收集资料明细 | 收集资料的目的 | 备注 |
| 1 | 立项、预评价报告、防护设施设计 | 通过预评价资初步判断： （1）项目行业是否在我们机构资质范围内； （2）三同时工作执行情况 （3）初步识别危害因素种类以及分布情况和风险类别；核算检测的工作量； （4）通过规模，行业等给初步的价格 | 企业不能提供预评价报告，可以跟企业收集序号2的资料，进行咨询报价 |
| 2 | 不能提供预评价或专篇，需要收集以下资料： 企业概况、劳动定员、生产产品、生产工艺、原辅材料、生产设备、产品、厂区布局 | 通过预评价资初步判断： （1）项目行业是否在我们机构资质范围内； （2）三同时工作执行情况（如果企业没进行过预评价和专篇，也可以做控制效果评价，报告中三同时执行情况章节会描述：企业未进行过预评价和专篇） （3）检测的工作量以及规模、行业风险类别； （4）通过规模，行业等给初步的价格 | 生产工艺、原辅材料、设备、产品、岗位定员、厂区平面布局等内容从环评/安评报告中查找 |

二、老项目延续：

职业病危害因素检测与评价（一年一做）-职业病危害因素现状评价（三年一做）

| 现状评价及定期报价阶段资料收集与目的 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收集资料明细 | 收集资料的目的 | 备注 |
| 1 | 以往做过的职业卫生定期检测报告或现状评价报告 | 初步判断： （1）项目行业是否在我们机构资质范围内； （2）初步识别危害因素种类以及分布情况和风险类别；核算检测的工作量； （3）通过规模，行业等给初步的价格 | 企业不能提供以往的报告，可以跟企业收集序号2的资料，进行咨询报价 |
| 2 | 不能提供以往的报告，需要收集以下资料： 企业概况、劳动定员、生产产品、生产工艺、原辅材料、生产设备、产品、厂区布局 | 初步判断： （1）项目行业是否在我们机构资质范围内； （2）初步识别危害因素种类以及分布情况和风险类别；核算检测的工作量； （3）通过规模，行业等给初步的价格 | 生产工艺、原辅材料、设备、产品、岗位定员、厂区平面布局等内容从环评/安评报告中查找 |

#### 职卫技术流程

| 阶段 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 准备阶段 | 联系客户收集资料. 现场调查. 编制方案. 方案审查. 方案确定. |
| 实施阶段(预评价如涉及类比检测) | 现场采样. 实验室分析. 定量评价. |
| 报告编制 | 报告编制 |
| 报告评审阶段 | 报告内审（一审）及修改. 报告内审（二审）及修改. 评审会及报告修改. 出具报告. |